工作日志

|  |  |
| --- | --- |
| 日期 | 工作记录 |
| 2015.03.20 | **小组讨论：**   1. 各组员汇报**项目调研**情况：陈志伟Python，林璐Spark，王志鹏Redis； 2. 通过讨论难度和规模，最后确定**Redis**为本次试验项目。 |
| 2015.03.23 | 1. 每个组员下载Redis 3.0**源码**，本地安装调试；  2. 搜集相关的**技术文档与书籍**共享到聊天群里。 |
| 2015.03.24 | 1. 每个组员**初步学习**Redis；  2. 陈志伟总结Redis相关资料，初步形成ppt；其他组员修改；  2. 林璐汇总资料，形成最终**项目介绍**ppt。 |
| 2015.03.26 | 1. 陈志伟编写**项目计划书**；  2. 每个组员制作各自负责模块的进度表；  3. 陈志伟汇总并制作计划书。 |
| 2015.03.28 | 1. 陈志伟上传RUCM、UML和RSA相关资料与安装包；  2. 每个组员学习RUCM和UML知识；  3. 每个组员学习**RUCM和RSA软件**的使用。 |
| 2015.03.29 | **小组讨论：**   1. 初步确定Redis的项目范围； 2. 确定**模块分工**。 |
| 2015.03.30 | 1. 各自完成RUCM和UML**需求建模**及相应的产出物；  2．陈志伟汇总各自模块产出物，撰写需求分析报告初稿；  3. 林璐完成需求分析ppt。 |
| 2015.04.01 | 1. 陈志伟修改、上传需求分析报告1.0；  2. **需求分析报告1.0和项目计划书**课堂检查；  3. 王珊珊整理老师和同学意见。 |
| 2015.04.02 | **小组讨论：**  根据意见，形成修改计划和各自任务。 |
| 2015.04.05 | 1. 各个组员完成负责模块需求分析的修改；  2. 陈志伟撰写**需求分析报告2.0**；其他组员修改更新2.X版本；  3. 评审其他组需求分析报告;  4. 陈志伟完成**project进度管理文件**；  5. 王志鹏创建管理**github**目录。 |
| 2015.04.09 | **小组讨论：**   1. 王珊珊整理评审意见； 2. 根据评审意见，确定接受和修改项，并分工。 |
| 2015.04.12 | 1. 各个组员相继在需求分析2.0版本上修改更新为3.X版本；  2. 陈志伟修改project进度计划。 |
| 2015.04.15 | 需求报告和项目计划书**复评审** |
| 2015.04.19 | **小组讨论：**  根据复评审意见，形成**最终版需求分析报告**。 |
| 2015.04.21 | 1. 小组初步思考和回答**实验6～8**的问题；  2. 陈志伟和林璐完成ppt。 |
| 2015.04.22 | **小组讨论：**   1. 对于实验6-8进行讨论和分工； 2. 初步制定测试计划。 |